
2020年度
四川省遂宁市交通运输局公路管理局决算修订版

目录
公开时间：2021年 8月20 日
第一部分 部门概况
5
一、基本职能及主要工作
5
（一）主要职能
5
（二）2020年重点工作完成情况
5
二、机构设置
11
第二部分 2020年度部门决算情况说明
12
一、 收入支出决算总体情况说明
12
二、 收入决算情况说明
12
三、 支出决算情况说明
13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
14
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
14
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
15
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
18
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
18
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
19
八、政府性基金预算支出决算情况说明
20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
20
十、其他重要事项的情况说明
20
（一）机关运行经费支出情况
20
（二）政府采购支出情况
21
（三）国有资产占有使用情况
21
（四）预算绩效管理情况
21
第三部分 名词解释
34
第四部分 附件
39
附件1  2020年市级单位整体支出绩效报告
39
附件2  2020年部门预算项目支出绩效自评报告
52
附件3  2020年度专项预算项目支出绩效自评报告
57
第五部分 附表
67
一、收入支出决算总表
67
二、收入决算表
67
三、支出决算表
67
四、财政拨款收入支出决算总表
67
五、财政拨款支出决算明细表
67
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
67
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
67
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
67
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
67
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
67
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
67
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

遂宁市交通运输局公路管理局负责协助市助市交通运输局管理公路建设和养护市场，维护市场竞争秩序；编制全市公路发展规划和和年度计划，负责行业统计；协调因自然灾害造成的公路毁损的抢修和公路战备保障工作；负责全市公路收费管理工作；对全市农村公路建设实施监督、指导，参与制定全市农村公路建设规划；负责全市公路行业信息收集、分析和开展利用；参与组织地方重点公路重要技术方案论证和公路科研项目评审、鉴定，指导行业职工培训工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1、建设投资平稳增长

截至2020年11月底，全市公路建设共完成投资22.8亿元。占年度目标17.34亿元的131%。其中：干线公路完成8.74亿元；

农村公路11.4亿元，其中含渡改桥6.99亿元；养护工程及其它专项工程2.7亿元。

2、项目建设强力推进

一是干线公路建设进展有序。截至11月底，全市干线公路建设完成投资8.74亿元，已完成路面铺筑38.8公里，其中：S209安居至白马公路建设工程，完成投资1.1亿元，路面完成2公里；遂宁市涪江四桥完成投资0.82亿元；省道413线蓬溪县城至遂西高速附北互通立交段一级公路建设项目完成投资1.34亿元；S101遂宁市射洪至西充段累计完成投资5.28亿元。二是渡改桥建设稳步推进。全市共9座渡改桥建设项目。通泉街、香山2座渡改桥于今年9月顺利通车。田家渡、黄连沱、青提、香山、红江渡5座渡改桥按预期目标有序推进，其中田家渡渡改桥今年可实现主体完工。小河洲、袁家坝2座渡改桥因搬迁及方案调整导致项目推进相对较缓。三是专项工程完成情况。中环线旅游风景道建设7月底已全面完工；森林防灭火专项整治工作取得实效。新改建农村公路215公里(其中：国省干线公路建设10公里、新改建农村公路130公里、农村公路“畅还不畅”75公里），截至11月底，已完成338.6公里，（其中：国省干线公路建设10.5公里、新改建农村公路185.1公里农村公路“畅返不畅”已完成143公里）；遂州绿道建设已完成86公里，在建87公里，预计12月底全面完工。

3、疫情防控及复工复产落实到位

一是集中统筹规范和清理国省干线公路防疫卡点，确保疫情专道畅通无阻。二是上路巡查，现场指导，慰问一线人员，发送防护用具。三是收集数据，疫情期间每日按时报送相关信息。四是处理群众投诉的舆情回复工作。五是复工复产阶段积极指导各县区开展工地防疫和安全工作，对复工单位及人员实施日统计制度，零报告制度，确保了防疫期间普通公路安全畅通，在建工地秩序井然。

4、公路养护管理持续改善

一是迎部评工作顺利完成。组织召开全市普通国省干线公路养护管理迎部评工作相关会议，将重要性提升到政府层面，多次采取一对一的方式，分时段与各辖区单独进行工作交流；市公路局成立迎部评工作专班，分工明确，专班推进；收集全市国省干线公路服务设施资料，制订成册报送厅公路局。

二是公路养护工程及考核顺利实施。积极开展养护工程的设计申报，目前已获得了2020年提前实施养护工程项目的全部设计批复，各辖区正组织实施，预计年内完工；制定了国省干线公路PQI低于90路段的专项改善提升方案，开展了施工图设计，召开评审会，取得了设计批复；委托华腾公司完成我市94公里国道的路况检测，此次检测数据和2019年数据都将作为我市进行路况提升的重要依据，目前检测数据尚未公布，据检测情况分析，我市国省干线路面性能指数PQI确保达到省上下达92的目标；进一步督促安居区和高新区加快开展PQI低于90路段的养护工程；定期开展了国省干线公路桥梁检查，时时掌握各类桥梁运行状况；开展了中环线新增两处自动交调站的建设工作。

此外，年初牵头组织开展2019年度全市普通国省干线公路、桥梁及农村公路（县乡道）建设养护管理工作考核，对照细则评定名次，及时兑现以奖代补资金。

5、脱贫攻坚工作取得突破

一是我市脱贫攻坚完成投资1.4亿元，完成新改建农村公路200公里，错车道200个，安防工程20公里。二是开展“畅返不畅”整治，已完成168公里“畅返不畅”路段整治，多方协调，沟通督导，加快推进，确保了“双通”目标的实现，群众满意度提高，获得感增强。三是全面实现“四好农村路”示范县全域创建目标，加快推进农村公路提质增效。协助推动了《遂宁市关于加快推进 “四好农村路”高质量发展的通知》，出台了示范市创建两方案一细则，高位推动，提前谋划，统筹协调，全力指导射洪市、大英县“四好农村路”示范县的创建工作、遂宁市“四好农村路”示范市的创建工作。目前，射洪市、大英县已成功创建省级示范县，全域创建目标予以实现。“四好农村路”示范市的创建已通过省厅验收，我市示范市创建成功将成为全省第一批示范市。

6、收费公路管理不断提升

受新冠肺炎疫情影响，收支预算由年初的2790万元调整为2000万元。截至目前，已完成车辆通行费征收任务 1823万元（其中公路1201万元，年次费522万元，遂回高速分成款100万元），占年度计划任务91.2% ；按政策减免绿色通道及节假日小型客车车辆共 16.39万辆，免收金额138.93万元（其中绿色通道1万辆，免收金额11.6万元；疫情期间减免4.71万辆，免收金额41.92万元；节假日减免10.68万辆，免收金额85.41万元。）；一级收费公路项目G247线升级改造30000万元收费公路专项债券，今年到位4000万元，截至目前累计已到位24000万元；2008年锁定取消政府还贷二级公路债务79142.8万元，2018年认定新增债务68375.72万元，截至目前全市已到位中省市偿债资金104934.82万元（其中：中央补助88865.82万元，省级补助15374万元，市级补助695万元），资金到位率71.13%。

7、安全环保稳中向好

一是全市普通公路保持安全运营。开展疫情防控常态化下的养护安全工作，进一步充实公路管养力量，提升通行服务保障能力。全市公路路网运行良好，行业领域未发生安全事故和断道事件。二是公路安全防控体系初步健全。推行风险分级管控工作机制，切实落实管养主体责任，本年度在册管控地质灾害点位20处，其中一般风险2处，低风险18处，已实施工程处治3处。三是公路安全隐患整治狠抓实效。汛期排查有关路段945公里，其中县乡道377公里，村道568公里；截至10月底，累计完成县乡道安保工程78.2公里、村道222.6公里，整治农村公路病危桥20座。四是公路安全保障水平巩固提升。持续深化公路安全提升行动成效，结合既有专项工程，对69座国省道桥梁防护设施实施了处治，未发现连续长陡下坡安全隐患路段。五是防汛减灾和地质灾害防治落实有力。全面排查干线公路地质灾害，修订风险清单和分布图，全覆盖管控20处地质灾害点。环境保护落实到位。公路环境保护严格实行网格化管理，强化环保与业务工作同研究、同实施、同考核，重点工程项目环保确保落实到位，狠抓通善大桥等在建工程项目的扬尘、噪音污染等问题，公路行业未发生环保投诉事件或污染事故，行业环保品质得到提升。

8、行业形象不断提升

持续开展多种形式的志愿服务和社会公益活动。疫情期间，组织深入社区开展劝导服务，组织机关全体人员学习宣贯社会主义核心价值观、政绩观，营造良好社会风气。坚守意识形态主阵地，利用政务微信、微博等新媒体平台，加大公路项目建设及路况宣传，今年5月，举办了市公路局2020年新闻宣传及政务信息培训会，为加大公路宣传，服务群众出行发挥了积极作用。同时主动加强与省、市新闻媒体的宣传交流，树立公路良好形象。坚持党风廉政建设工作与业务工作同步安排、同步开展，为各项工作顺利完成提供有力的组织保障。以党建主题活动为抓手，坚持党建工作常态化、制度化，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织学习党的十九大四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识，推动干部职工增强“四种意识”、坚定“四个自信”，提高政治定力。落实“三会一课”“三重一大”等工作制度，推动管党治党工作更加高效有力。认真落实“两个责任”，严格践行“四种形态”，聚焦监督执纪问责，加强作风建设。坚持问题导向，常态化开展廉政谈话提醒，进一步加强廉政风险防控，全面强化日常监督检查，全方位推动公路事业各项工作规范化管理，有效促进各项管理制度严格落实，建立起纵向到底、横向到边的责任体系，使党风廉政建设与公路管养工作相互促进发展。

此外，政务、党务、群团及后勤保障工作也取得了一定成绩。

二、机构设置
1．单位性质：参照公务员法管理事业单位

2．机构情况：内设办公室、工程管理科、财务科、机械化养护科、农村公路建设管理科、人事教育科6个机构，机构无变动情况。

3．人员情况：实有在职职工116人，其中参公人员21人，事业人员95人；退休职工314人，遗属114人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7395.67万元。与2019年（12338.89万元）相比，收、支总计减少4943.22万元万元，下降40.06%。主要变动原因是项目资金由市级财政部门直接拨付到辖区财政部门。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
[image: image1.png]E1: . TRESTESHERE

14000

12338897170
12000

10000

000 739567A7L

6000

4000

2000

20195 20204





收入决算情况说明
2020年收入合计7395.67万元，其中本年收入4806.73万元，上年结转2588.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2557.28万元，占34.58%；政府性基金预算财政拨款收入2239万元，占30.27%；其他收入10.45万元，占0.14%，上年结转2588.94万元，占比35.01%。

（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
[image: image2.png]B2 W ARSIEEE

0.14% -/

AR BRI w EURFHERE & UM B A
= Al A u ARG




支出决算情况说明
2020年本年支出合计7395.67万元，其中：基本支出2371.78万元，占32.07%；项目支出4772.26万元，占64.53%；结余分配174.04万元，占比2.35%；年末结转结余77.59万元，占比1.05%。

（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
[image: image3.png]B3 kAR

2.35% [ 1.05%

w LA m S m ARG W AERGRAE AR




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计5317.13万元。与2019年（10324.81万元）相比，财政拨款收、支总计减少5007.68万元，下降48.5%。主要变动原因是项目资金由市级财政部门直接拨付到辖区财政部门。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
[image: image4.png]Ea: BBkl STRERITEHEL

12000

10324817170
10000

8000

6000 3171355

4000

2000

20195 20204





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3012.72万元，占本年支出合计（7144.04万元）的42.17%。与2019年（6754.22万元）相比，一般公共预算财政拨款减少3741.5万元，下降55.39%。主要变动原因是项目资金由市级财政部门直接拨付到辖区财政部门。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

[image: image5.png]7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

BEs: —RARREMBHRRI B REERER

675027170

30127237

20194 20205





（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3012.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出424.34万元，占14.09%；卫生健康支出81.75万元，占2.71%；交通运输支出2364.74万元，占78.49%；住房保障支出141.39万元，占4.69%；其他支出0.5万元，占0.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
[image: image6.png]s —ARASTREM BURH S R E A
u.as%\ [Ml’%

»

= RREMILEE o DERESE = 33
= {EERIETH = HA3H

EREE

f?;?‘
ffﬁ




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3012.72万元，调整预算数为3078.13万元，完成预算97.88%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.84万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为144.97万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为136.61万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为130.92万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.87万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为68.88万元，完成预算100%。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为830.12万元，完成预算99.67%，决算数小于调整预算数的主要原因基本支出结转2.7334万元，为援彝干部2020年艰苦边远补贴及伙食补助等特殊补贴；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为2.25万元，完成预算100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为20.69万元，完成预算100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为1225.55万元，完成预算100%；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）: 支出决算为184万元，完成预算100%；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为102.13万元，完成预算61.97%，决算数小于预算数的主要原因本年项目结转62.68万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为141.39万元，完成预算100%。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为:0.5万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2366.79万元，其中：
人员经费2157.66万元，主要包括：基本工资426.05万元、津贴补贴50.46万元、奖金3.78万元、绩效工资299.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.61万元、职工基本医疗保险缴费80.44万元、其他社会保障缴费11.57万元、住房公积金141.39万元、其他工资福利支出145.53万元、抚恤金39.78万元、生活补助91.14万元、奖励金2.25、其他对个人和家庭的补助支出729.23万元。
　　日常公用经费209.13万元，主要包括：办公费24.18万元、印刷费1.44万元、水费1.60万元、电费5.55万元、邮电费8.78万元、物业管理费16.60万元、差旅费23.77万元、维修（护）费3.57万元、租赁费10.76万元、会议费0.80万元、培训费4.14万元、公务接待费1.60万元、工会经费25.26万元、福利费26.32万元、公务用车运行维护费6.67万元、其他交通费12.86万元、其他商品和服务支出35.23万元。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算6.67万元，占80.65%；公务接待费支出决算1.6万元，占19.35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

[image: image7.png]BE7: “=A7 EBRMEERRSHEH

= ASAEMBRETHPETL » SEEETH




1.公务用车购置及运行维护费支出6.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年(5.80万元）增加0.87万元，增长15%。主要原因是公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、检测车1辆。
公务用车运行维护费支出6.67万元。主要用于日常公务出行、公路检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年（0.16万元）增加1.44万元，增长900%。主要原因是迎接创建“四好农村路”省级示范市检查的公务接待批次、人次增多。其中：
国内公务接待支出1.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元，具体内容包括：接待阿坝州交运局考察我市农村公路，支出0.21万元；接待广安公路处来遂考察学习，支出0.15万元；接待省公路局领导莅遂调研“四好农村路”，支出0.45万元；接待省路网监测与应急处置中心，支出0.02万元；“四好农村路”示范市创建评定工作接待，支出0.51万元；接待省公路局来我市调研“四好农村路”示范市创建工作，支出0.26万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2239万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，遂宁市交通运输局公路管理局机关运行经费支出209.13万元，比2019年（159.54万元）增加49.59万元，增长31.08%。主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费、伙食补助费由2019年项目支出调整为2020年基本支出，且2020年疫情期间购买大量防疫物资等支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，遂宁市交通运输局公路管理局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁市交通运输局公路管理局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；主要用于公路检测单价100万元以上专用设备1套。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，对14个项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目（其中4个项目为资金二次分配到区县的项目）开展了绩效目标完成情况自评。
我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位严格实行有预算才有支出，按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，因创建县级、省级“四好农村路”致使“三公”经费较2019年略有上升。同时按市级财政部门的要求，对14个项目（其中部门预算项目6个，专项预算项目8个）进行支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格执行单位“三重一大”相关程序，按照资金数额和所属项目，采取相符合的政府采购招投标程序、合理委托及提供科学分配方案，确保专款专用，严格按项目实施进度拨付资金，无截留、无挪用等现象，较好地完成了2020年市委、市政府确定的公路建设、管养目标、脱贫攻坚和渡改公路桥目标任务。受2020年新冠疫情影响，车辆通行费个别项目未完成当年征收任务。
1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“公路还贷及日常养护”、“日常养护”“公路管理”“生产用电及其他专项支出”“国省干线大中修工程设计及咨询费（共同专项）”等10个项目绩效目标实际完成情况。“国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核资金（以奖代补）”、“国省干线公路常养经费”、“国省干线公路大中修工程市补资金”、“国省干线桥梁技术状况检测及维护费”这4个项目由我单位提供资金二次分配方案，由市财政局直接拨付到各区县（园区），故未在部门决算中反映其项目绩效目标实际完成情况。

（1）公路还贷及日常养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为150万元，完成预算的60%。通过偿还银行贷款本息150万元，维护了与建行良好的合作关系。
（2）日常养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1021.00万元，执行数为751.00万元，完成预算的73.56%。市交投通过对通善、通德大桥以及滨江路下穿隧道的日常养护和定期检测保障了大桥的正常运营，通过安装通善、通德大桥水上航标和桥墩防撞装置，提高了桥梁的稳定性；射洪高管处通过路面日常养护、整治防护设施、交安设施、保持了G247线射洪段畅、洁、绿、美、安。

（3）公路管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数933.3万元，执行数为933.3万元，完成预算的100%。通过及时发放职工工资、福利，及时缴纳五险两金，维护了职工合法权益和单位的稳定发展。

（4）生产用电及其他专项支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数778.70万元，执行数为404.7万元，完成预算的51.97%。市交投通过年费征收软件服务费、电路专线费项目的实施，保障了代征手续费的顺利征收；射洪高管处通过购置专用设备设施，及时支付收费站租赁的工作用房，及时改造升级了收费系统等，确保了收费工作正常有序进行。

（5）购买辅助服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为20.69万元，完成预算的76.62%。通过项目实施，促进行政运转，更有利于单位各项工作的开展，圆满完成单位目标工作任务。

	项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

	项目名称
	公路还贷及日常养护

	预算单位
	遂宁市交通运输局公路管理局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	250
	执行数:
	150

	
	其中-财政拨款:
	250
	其中-财政拨款:
	150

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	 偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息250万元。
	 偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息150万元。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标


	数量指标
	归还贷款金额
	250万元
	150万元

	
	
	质量指标
	路况情况
	良好
	良好

	
	
	时效指标
	还款计划时效性
	1年
	1年

	
	
	成本指标
	还贷成本
	≤250万元
	150万元

	
	效益指标
	社会效应
	通车率
	100%
	100%

	
	
	可持续性
	还贷年限
	按规定还贷
	按规定还贷

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥95%
	95%


	项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

	项目名称
	公路管理

	预算单位
	遂宁市交通运输局公路管理局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	933.3
	执行数:
	933.3

	
	其中-财政拨款:
	933.3
	其中-财政拨款:
	933.3

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	 政府还贷公路运行和管理工作支出933.30万元。
	 政府还贷公路运行和管理工作支出933.30万元。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标


	数量指标
	收费人员培训
	2次
	2次

	
	
	质量指标
	培训合格率
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	当年还贷公路运行和管理
	1年
	1年

	
	
	成本指标
	管理经费控制情况
	≤933.3万元
	933.3万元

	
	效益指标
	经济效应
	增加财政非税收入
	增加
	增加

	
	效益指标
	社会效应
	社会服务影响力
	提升
	提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥95%
	95%


	项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

	项目名称
	日常养护

	预算单位
	遂宁市交通运输局公路管理局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	1021
	执行数:
	751

	
	其中-财政拨款:
	1021
	其中-财政拨款:
	751

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	  政府还贷公路养护支付1021万元。
	   政府还贷公路养护支付751万元。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标


	数量指标
	路面日常养护资金支出
	118万元
	118万元

	
	
	
	路面大中修资金支出
	903万元
	633万元

	
	
	质量指标
	路况质量
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	当年养护时效性
	1年
	1年

	
	
	成本指标
	公路养护成本
	≤1021万元
	751万元

	
	效益指标
	经济效应
	增加财政非税收入
	增加
	增加

	
	效益指标
	社会效应
	对地方公路建设作用
	提升
	提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥95%
	95%


	项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

	项目名称
	生产用电及其他专项支出

	预算单位
	遂宁市交通运输局公路管理局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	778.7
	执行数:
	404.7

	
	其中-财政拨款:
	778.7
	其中-财政拨款:
	404.7

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	  除还贷、管理、养护之外的支出778.7万元。
	 除还贷、管理、养护之外的支出404.7万元。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标


	数量指标
	收费秩序政治
	2次
	2次

	
	
	质量指标
	设备合格率
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	当年其他支出
	1年
	1年

	
	
	成本指标
	支付生产用电、代征手续费等成本
	≤778.7万元
	404.7万元

	
	效益指标
	经济效应
	增加财政非税收入
	增加
	增加

	
	效益指标
	社会效应
	对地方公路建设作用
	提升
	提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥95%
	95%


	项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

	项目名称
	购买辅助服务经费

	预算单位
	遂宁市交通运输局公路管理局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	27
	执行数:
	20.69

	
	其中-财政拨款:
	27
	其中-财政拨款:
	20.69

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	通过聘用6名工作人员到单位工作，能够促进行政运转，更有利于单位各项工作的开展，圆满完成单位目标工作任务。
	通过聘用6名工作人员到单位工作，促进了行政运转，更有利于单位各项工作的开展，圆满完成单位目标工作任务，节约财政资金6.31万元。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标


	数量指标
	聘用临时人员人数
	6名
	6名

	
	
	质量指标
	工作完成情况
	按质按量完成工作
	按质按量完成工作

	
	
	时效指标
	聘用时间
	1年
	1年

	
	
	成本指标
	人员成本
	≤4.5万元/人
	3.49万元/人

	
	效益指标


	经济效益
	节约单位运行成本
	节约运行成本
	节约运行成本

	
	
	可持续性
	持续推进
	持续
	持续

	
	满意度指标
	满意度指标
	完成工作任务满意度
	≥95%
	95%


2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市公路事业发展中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对部门预算项目、专项项目开展了绩效评价，《部门预算项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《专项项目预算2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于其他支出。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

21.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）：指反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

22.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：指反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

23.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：指反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

24.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：指反映其他车辆通行费支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

32.说明事项：根据遂编委发〔2020〕33号文件，遂宁市交通运输局公路管理局于2020年10月更名为遂宁市公路事业发展中心。
第四部分 附件
附件1  2020年市级单位整体支出绩效报告

市财政局：

    根据《关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件要求，我单位开展了自评，现将单位整体绩效报告如下：
一、单位概况

（一）机构职能

遂宁市公路事业发展中心（原遂宁市交通运输局公路管理局）为市交通运输局所属于公益一类事业单位，主要承担公路建设管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市普通公路发展规划、标准规范等编制工作，开展行业统计、地方重点公路技术方案论证和公路科研项目评审、鉴定等技术工作，开展全市交通重点工程项目建设、普通国省干线公路养护、应急抢险和公路战备保障等事务性工作。
（二）机构组成

单位内设综合科、工程管理科、机械化养护科、公路建设服务科、质量安全科、工程造价科、财务科、人事教育科8个机构。

（三）人员概况

遂宁市公路事业发展中心按副县级机构配备领导干部，核定财政全额拨款事业编制30名。设中心主任1名、副主任2名、副科级领导职数8名。截至今年6月，实有书记1名，主任1名，副主任2名，副科级领导6名。实有在职职工116人，其中参公人员21人，事业人员95人；退休职工314人，遗属114人。
二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年财政拨款总收入53,171,333.80元。一般公共预算财政拨款年初结转10,970,900.00元，年初预算收入16,904,200.00元，追加预算数为2,906,233.80元 ，调整预算数为30,781,333.8元；政府性基金年初预算数为29,830,000.00元，追加预算数为-7,440,000.00元，调整预算数为22,390,000.00元。

2020年财政拨款资金收入预算明细情况如表一、表二

表一、单位财政拨款资金收入预算情况表 （按功能分类）           单位：元

	科目
	年初结转
	年初预算数
	追加预算数
	调整预算数

	社会保障和就业
	
	2971100
	1272272.09
	4243372.09

	卫生健康支出
	
	808400
	9133
	817533

	交通运输
	10970900
	41357700
	-5637073.87
	46691526.13

	  其中：政府性基金
	
	29830000
	-7440000
	22390000

	住房保障
	
	1597000
	-183097.42
	1413902.58

	其他支出
	
	
	5000
	5000

	合计
	10970900
	46734200
	-4533766.2
	53171333.8


表二、单位财政拨款资金收入预算情况表 （按支出性质分类）                                 单位：元

	科目
	年初结转
	年初预算数
	追加预算数
	调整预算数

	一般公共预算
	10970900
	16904200
	2906233.8
	30781333.8

	1.基本支出
	
	16616900
	7078391.35
	23695291.35

	 其中：人员经费
	
	13931500
	7672353.14
	21603853.14

	   日常公用经费
	
	2685400
	-593961.79
	2091438.21

	2.项目支出
	10970900
	287300
	-4172157.55
	7086042.45

	政府性基金
	
	29830000
	-7440000
	22390000

	合计
	10970900
	46734200
	-4533766.2
	53171333.8


（二）单位财政资金支出情况

2020年财政拨款支出53,171,333.80元，其中一般公共预算支出30,781,333.80元，政府性基金支出22,390,000.00元，年末财政拨款项目结转结余654,134.00元。

财政拨款支出按功能分类53,171,333.80元，其中社会保障和就业支出4,243,372.09元，卫生健康支出817,533.00元，交通运输支出23,647,392.13元，政府性基金支出22,390,000.00元，住房保障支出1,413,902.58元，其他支出5,000.00元。年末财政拨款项目结转结余654,134.00元。

财政拨款支出按支出经济分类53,171,333.80元，其中工资福利支出12,952,549.56元，商品和服务支出30,918,180.66元(其中政府性基金支出22,390,000.00元），对个人和家庭的补助支出8,623,969.58元，资本性支出22,500.00元。年末财政拨款项目结转结余654,134.00元。

单位财政拨款资金支出详细情况如表三、表四。

表三、按支出功能分类财政拨款支出预算情况表         单位：元
	项目（按功能分类）
	年初预算数
	调整预算数
	支出数

	社会保障和就业支出
	2971100
	1272272.09
	4243372.09

	卫生健康支出
	808400
	9133
	817533

	交通运输支出
	52328600
	-6291207.87
	46037392.13

	其中：政府性基金
	29830000
	-7440000
	22390000

	住房保障支出
	1597000
	-183097.42
	1413902.58

	其他支出
	
	5000
	5000

	合计
	57705100
	-5187900.2
	52517199.8


表四、按支出性质和经济分类财政拨款支出预算情况表    单位：元

	项目（按支出性质和经济分类）
	年初预算数
	调整预算数
	支出数

	一般公共预算支出
	27875100
	2252099.8
	30127199.8

	1．基本支出
	16616900
	7051057.35
	23667957.35

	其中：人员经费
	13931500
	7645019.14
	21576519.14

	    日常公用经费
	2685400
	-593961.79
	2091438.21

	2．项目支出
	11258200
	-4798957.55
	6459242.45

	政府性基金
	29830000
	-7440000
	22390000

	合计
	57705100
	-5187900.2
	52517199.8


三、单位财政支出管理情况

（一）预算编制情况

     2020年部门预算编制包括遂宁市公路事业发展中心（原遂宁市交通运输局公路管理局）和中心代管的原养路总段。

财政年初预算收入57,705,100.00元，其中一般公共预算财政拨款年初预算16,904,200.00元，政府性基金预算拨款29,830,000.00元。年初财政一般公共预算财政拨款项目结转10,970,900.00元。
财政年初支出预算57,705,100.00元，其中:一般公共预算财政拨款年初预算27,875,100.00元（社会保障和就业支出2,971,100.00元，卫生健康支出808,400.00元，交通运输支出22,498,600.00元，住房保障支出1,597,000.00元）;政府性基金预算拨款支出29,830,000.00元。
（二）执行管理情况

   1．“三公”经费预算执行

贯彻并落实上级相关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2020年“三公”经费预算198,300.00元（含会议费8,000.00元），年支出 90,757.92元,比预算下降54.23%。其中：公务用车购置及运行维护费支出66,727.82元，比预算（136,000.00元）下降50.94%；会议费支出8,000.00元，比预算（8,000.00元）下降0%；公务接待费支出16,030.10元，比预算（54,300.00元）下降70.48%。

 “三公”经费支出支出预算执行情况如表五

    表五、“三公”经费支出预算情况表      单位：元

	“三公”经费项目
	预算数
	支出数
	预算执行百分比（%）

	会议费
	8000
	8000
	100%

	公务接待费
	54300
	16030.10
	29.52%

	公务用车购置及运行维护费
	136000
	66727.82
	49.06%

	 其中：公务用车购置费
	
	
	

	运行维护费
	136000
	66727.82
	49.05%

	合计
	198300
	90757.92
	45.77%


2、整体支出情况

2020年我单位严格实行有预算才有支出，按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。交通大通道建设项目明确了绩效目标，在专项经费支出中，确保专款专用，严格按项目实施进度拨付资金，无截留、无挪用等现象。较好地完成了2020年市委、市政府确定的公路建设、管养目标、脱贫攻坚和渡改公路桥目标任务。
（三）、综合管理情况

     预算公开：按市级财政部门的要求，2020年部门预算上报主管局并公开预算。

    非税收入：2020年车辆通行费（政府性基金）收入23,758,479.44元，全额缴入财政专户。

    资产管理：按财政部门的要求，对单位的固定资产进行了全面清理，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到期位。 

    内控制度：2020年进一步完善并修改单位内部控制制度。 

整体绩效

1、建设投资平稳增长

截至2020年11月底，全市公路建设共完成投资22.8亿元。占年度目标17.34亿元的131%。其中：干线公路完成8.74亿元；农村公路11.4亿元，其中含渡改桥6.99亿元；养护工程及其它专项工程2.7亿元。
2、项目建设强力推进

一是干线公路建设进展有序。截至11月底，全市干线公路建设完成投资8.74亿元，已完成路面铺筑38.8公里，其中：S209安居至白马公路建设工程，完成投资1.1亿元，路面完成2公里；遂宁市涪江四桥完成投资0.82亿元；省道413线蓬溪县城至遂西高速附北互通立交段一级公路建设项目完成投资1.34亿元；S101遂宁市射洪至西充段累计完成投资5.28亿元。二是渡改桥建设稳步推进。全市共9座渡改桥建设项目。通泉街、香山2座渡改桥于今年9月顺利通车。田家渡、黄连沱、青提、香山、红江渡5座渡改桥按预期目标有序推进，其中田家渡渡改桥今年可实现主体完工。小河洲、袁家坝2座渡改桥因搬迁及方案调整导致项目推进相对较缓。三是专项工程完成情况。中环线旅游风景道建设7月底已全面完工；森林防灭火专项整治工作取得实效。新改建农村公路215公里(其中：国省干线公路建设10公里、新改建农村公路130公里、农村公路“畅还不畅”75公里），截至11月底，已完成338.6公里，（其中：国省干线公路建设10.5公里、新改建农村公路185.1公里农村公路“畅返不畅”已完成143公里）；遂州绿道建设已完成86公里，在建87公里，预计12月底全面完工。
3、疫情防控及复工复产落实到位

一是集中统筹规范和清理国省干线公路防疫卡点，确保疫情专道畅通无阻。二是上路巡查，现场指导，慰问一线人员，发送防护用具。三是收集数据，疫情期间每日按时报送相关信息。四是处理群众投诉的舆情回复工作。五是复工复产阶段积极指导各县区开展工地防疫和安全工作，对复工单位及人员实施日统计制度，零报告制度，确保了防疫期间普通公路安全畅通，在建工地秩序井然。

4、公路养护管理持续改善
一是迎部评工作顺利完成。组织召开全市普通国省干线公路养护管理迎部评工作相关会议，将重要性提升到政府层面，多次采取一对一的方式，分时段与各辖区单独进行工作交流；市公路局成立迎部评工作专班，分工明确，专班推进；收集全市国省干线公路服务设施资料，制订成册报送厅公路局。
二是公路养护工程及考核顺利实施。积极开展养护工程的设计申报，目前已获得了2020年提前实施养护工程项目的全部设计批复，各辖区正组织实施，预计年内完工；制定了国省干线公路PQI低于90路段的专项改善提升方案，开展了施工图设计，召开评审会，取得了设计批复；委托华腾公司完成我市94公里国道的路况检测，此次检测数据和2019年数据都将作为我市进行路况提升的重要依据，目前检测数据尚未公布，据检测情况分析，我市国省干线路面性能指数PQI确保达到省上下达92的目标；进一步督促安居区和高新区加快开展PQI低于90路段的养护工程；定期开展了国省干线公路桥梁检查，时时掌握各类桥梁运行状况；开展了中环线新增两处自动交调站的建设工作。
此外，年初牵头组织开展2019年度全市普通国省干线公路、桥梁及农村公路（县乡道）建设养护管理工作考核，对照细则评定名次，及时兑现以奖代补资金。

5、脱贫攻坚工作取得突破
一是我市脱贫攻坚完成投资1.4亿元，完成新改建农村公路200公里，错车道200个，安防工程20公里。二是开展“畅返不畅”整治，已完成168公里“畅返不畅”路段整治，多方协调，沟通督导，加快推进，确保了“双通”目标的实现，群众满意度提高，获得感增强。三是全面实现“四好农村路”示范县全域创建目标，加快推进农村公路提质增效。协助推动了《遂宁市关于加快推进 “四好农村路”高质量发展的通知》，出台了示范市创建两方案一细则，高位推动，提前谋划，统筹协调，全力指导射洪市、大英县“四好农村路”示范县的创建工作、遂宁市“四好农村路”示范市的创建工作。目前，射洪市、大英县已成功创建省级示范县，全域创建目标予以实现。“四好农村路”示范市的创建已通过省厅验收，我市示范市创建成功将成为全省第一批示范市。
6、收费公路管理不断提升
受新冠肺炎疫情影响，收支预算由年初的2790万元调整为2000万元。截至目前，已完成车辆通行费征收任务 1823万元（其中公路1201万元，年次费522万元，遂回高速分成款100万元），占年度计划任务91.2% ；按政策减免绿色通道及节假日小型客车车辆共 16.39万辆，免收金额138.93万元（其中绿色通道1万辆，免收金额11.6万元；疫情期间减免4.71万辆，免收金额41.92万元；节假日减免10.68万辆，免收金额85.41万元。）；一级收费公路项目G247线升级改造30000万元收费公路专项债券，今年到位4000万元，截至目前累计已到位24000万元；2008年锁定取消政府还贷二级公路债务79142.8万元，2018年认定新增债务68375.72万元，截至目前全市已到位中省市偿债资金104934.82万元（其中：中央补助88865.82万元，省级补助15374万元，市级补助695万元），资金到位率71.13%。

7、安全环保稳中向好
一是全市普通公路保持安全运营。开展疫情防控常态化下的养护安全工作，进一步充实公路管养力量，提升通行服务保障能力。全市公路路网运行良好，行业领域未发生安全事故和断道事件。二是公路安全防控体系初步健全。推行风险分级管控工作机制，切实落实管养主体责任，本年度在册管控地质灾害点位20处，其中一般风险2处，低风险18处，已实施工程处治3处。三是公路安全隐患整治狠抓实效。汛期排查有关路段945公里，其中县乡道377公里，村道568公里；截至10月底，累计完成县乡道安保工程78.2公里、村道222.6公里，整治农村公路病危桥20座。四是公路安全保障水平巩固提升。持续深化公路安全提升行动成效，结合既有专项工程，对69座国省道桥梁防护设施实施了处治，未发现连续长陡下坡安全隐患路段。五是防汛减灾和地质灾害防治落实有力。全面排查干线公路地质灾害，修订风险清单和分布图，全覆盖管控20处地质灾害点。环境保护落实到位。公路环境保护严格实行网格化管理，强化环保与业务工作同研究、同实施、同考核，重点工程项目环保确保落实到位，狠抓通善大桥等在建工程项目的扬尘、噪音污染等问题，公路行业未发生环保投诉事件或污染事故，行业环保品质得到提升。
8、行业形象不断提升
持续开展多种形式的志愿服务和社会公益活动。疫情期间，组织深入社区开展劝导服务，组织机关全体人员学习宣贯社会主义核心价值观、政绩观，营造良好社会风气。坚守意识形态主阵地，利用政务微信、微博等新媒体平台，加大公路项目建设及路况宣传，今年5月，举办了市公路局2020年新闻宣传及政务信息培训会，为加大公路宣传，服务群众出行发挥了积极作用。同时主动加强与省、市新闻媒体的宣传交流，树立公路良好形象。坚持党风廉政建设工作与业务工作同步安排、同步开展，为各项工作顺利完成提供有力的组织保障。以党建主题活动为抓手，坚持党建工作常态化、制度化，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织学习党的十九大四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识，推动干部职工增强“四种意识”、坚定“四个自信”，提高政治定力。落实“三会一课”“三重一大”等工作制度，推动管党治党工作更加高效有力。认真落实“两个责任”，严格践行“四种形态”，聚焦监督执纪问责，加强作风建设。坚持问题导向，常态化开展廉政谈话提醒，进一步加强廉政风险防控，全面强化日常监督检查，全方位推动公路事业各项工作规范化管理，有效促进各项管理制度严格落实，建立起纵向到底、横向到边的责任体系，使党风廉政建设与公路管养工作相互促进发展。

此外，政务、党务、群团及后勤保障工作也取得了一定成绩。
四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据对2020年整体支出绩效检查，2020年部门整体支出绩效自评87分。

存在问题

   一是部分公路建设项目（如农村公路、渡该桥）前期工作较为繁琐，加之受汛期、地材供应、投资、拆迁等工作影响，一定程度影响项目建设进度。

二是目前我市已全部创建省级四好路示范县，还没有国家级示范县。省级四好路示范县仍存在不少短板，仍需巩固提高。四好路示范市创建，要求高、任务重。仍需我们持续发力，不断提升，久久为功，不断推动创建深入开展。

三是2020年，事业单位的改革逐渐提上日程，机构的变化，岗位的调整，将对职工的心理产生极大的影响，个别干部职工存有观望心态，很大程度影响了职工的积极性和主动性。

                         遂宁市公路事业发展中心

                            2021年7月27日 
附件2  2020年部门预算项目支出绩效自评报告

市财政局：

根据遂宁市财政局《关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件精神，现将2020年部门预算项目支出绩效自评报告如下：

一、基本情况

遂宁市公路事业发展中心2020年共申报6个项目，具体如下：

（一）购买辅助服务经费

为保证单位正常运行，确保年底完成各项目标工作任务，2020年聘用临时工作人员6名，2020年预算资金27.00万元，资金使用20.69万元 ，完成率76.62%。

（二）公路养护-设备购置

为改善办公条件，2020年购置投影仪一台和5张办公桌椅，2020年预算资金2.25万元，资金使用2.25万元，完成率100%。

（三）公路还贷及日常养护

根据项目单位还贷计划，项目单位征收的车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款和有偿集资本息，2020年预算资金250.00万元，年底还贷150.00万元，完成率60%。

（四）日常养护

项目单位征收的车辆通行费安排用于政府还贷公路养护支出，2020年预算资金1021.00万元，实际用于养护支出    751.00万元，完成率73.56%。
（五）公路管理

项目单位征收的车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理方面支出，2020年预算933.30万元，实际用于管理支出933.30万元，完成率100%。
（六）生产用电及其他专项支出

项目单位征收的车辆通行费安排用于除政府还贷、公路养护、公路管理之外的其他支出，2020年预算778.70万元，实际支出404.70万元，完成率51.97%。

二、评价工作的开展情况
1.评价原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.评价指标体系

本次项目支出绩效评价，按照遂宁市财政局《关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件精神，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为3个一级指标，分别为：产出指标70分，效益指标20分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。具体详见附件：《2020年度部门预算项目支出绩效自评表》。

3.评价方法

通过核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式，主要采用是否评分法、比率分值法、分级评分法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

三、综合评价结论（附评分表）

本次项目绩效评价的6个项目，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目1个。

1.购买辅助服务经费：项目支出绩效自评分为95.3分，评定等级为“优”。

2.公路养护-设备购置：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

3.公路还贷及日常养护：项目支出绩效自评分别为84分，评定等级为“良”。

4.公路管理：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

5.政府还贷公路养护：项目支出绩效自评分别为91.7分，评定等级为“优”。

6.生产用电及其他专项支出：项目支出绩效自评分别为90.4分，评定等级为“优”。

具体详见《2020年度部门预算项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况分析

从综合评价来看，六个预算项目依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目管理情况分析

由业务科室进行项目申报，在项目实施过程中，由专人负责管理，进行监督检查，验收。

（三）项目产出情况分析

从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好地完成了单位各项工作职能。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，车辆通行费征收工作没能完成年初绩效目标。

（四）项目效益情况分析。

1.项目成本（预算）控制情况。

年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至2020年12月31日，6个项目资金到位2268.25万元，已支出2261.94万元，项目资金执行率为99.72%。项目运行成本均在可控制范围内。

2.项目完成质量。

通过实地论证和分析，6个项目均不同程度地完成了相应的项目绩效目标。但因为疫情等客观原因的影响，部分预算绩效指标执行率离项目绩效目标还有一定差距，但总体完成质量还是较高（主要是车辆通行费安排的支出）。

3.项目的效益性分析。

通过六个项目的实施，确保了单位各项工作的稳步推进，达到了预期目标。

                         遂宁市公路事业发展中心

                            2021年7月30日
附件3  2020年度专项预算项目支出绩效自评报告

市财政局：

根据遂宁市财政局《关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件精神，现将2020年专项预算项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

	序号
	项目  名称
	主管  部门
	政策依据
	补助标准及方式
	资金支付条件

	1
	国省干线公路大中修工程设计咨询费
	市公路中心
	遂府阅〔2014〕62号
	2.98万元/公里
	今年21.055公里普通国省干线路况改善提升工程，需设计及咨询费29.5万元，遂州绿道设计费15.6万元

	2
	交通流量调查站建设及运行维护费
	市公路中心
	遂府办函〔2014〕251号
	专业维护1.5万元/年
日常维护1.5万年/年
	目前我市普通国省干线公路布设有6座交通流量连续观测站，专业维护由省公路局集中采购指定公司承担，按每个0.75万元/年，需费用4.5万元。日常维护由我局外委公司负责，主要包括电力供给与保障，设备看管与维护等5.6万元。共需运行维护费10.10万元。

	3
	国省干道公路PQI季度检测服务费用
	市公路中心
	省市政府民生工程的规定
	600元/车道·公里
	根据四川省交通运输厅《关于印发四川省普通国省干线公路养护工程管理办法的通知》的要求，各级交通运输主管部门要按照标准规范规定的检测指标和频率，定期组织对公路路基、路面、桥梁、隧道、附属设施等进行检测和评定。今年对G247、G318、G350进行了路面技术状况检测，需检测费5.61万。元。

	4
	农环线改善提升规划设计费
	市公路中心
	遂府办函（2019）1号、遂府办函（2020）13号文件精神
	测算
	农环线全线长173公里，对道路及其附属开展改善提升工作，分别按五个辖区对道路作规划设计工作，经询价估算费用173*0.3=51.9万元；按照四川省交通运输厅关于报送《四川省创建“四好农村路”示范县和示范市评定办法（送审稿）》的请示文件精神，需要打造示范市迎检公路文化展厅。农环线公路文化展厅规划暨建设经询价估算费用52.1万元。

	5
	非扩权县国省干线公路常养经费
	市交运局
	川办发〔2016〕54号
遂府办函〔2014〕251号
	3.5万元/公里
	河东、船山、开发区、安居区现有普通国省干线公路178.262km，按每公里3.5万元/年计算，共需624万元常养经费。其中船山区133万元（37.887公里）、经开区73万元（20.894公里）、河东新区48万元（13.597公里）、高新区100万元（28.433公里）、安居区270万元（77.451公里）。

	6
	国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核资金（以奖代补）
	市交运局
	川办发〔2013〕69号）、《遂宁市普通国省干线公路养护考核办法》(遂交建〔2015〕155号）
	国道1万元/公里，桥梁50元/延米
	遂宁市现有国省道361.33公里，公路桥梁1076座计32212延米，按照《遂宁市普通公路桥梁养护考核办法》之规定，该项考核工作由市公路局具体承办，年终考核结束后，按以奖代补形式兑现考核奖，具体是361.33公里*1万元＝361.33万元，32212延米*50元/延米=161.06万元，共计522.39万元。

	7
	国省干线桥梁技术状况检测及维护费
	市交运局
	根据《四川省人民政府办公厅关于加强公路桥梁安全管理的通知》（川办发〔2013〕69号）要求，按照《四川省地方公路桥梁养护管理工作制度》的规定
	辖区中标合同价
	根据市公路局检测范围及结果，结合辖区桥梁技术状况等级。经开区、河东新区对技术二类及以下桥梁进行了特殊检查，大英县对已接养快速通道（规划350线）及部分省道桥梁开展定期检查。

	8
	国省干线公路大中修工程市补资金
	市交运局
	遂府阅〔2015〕66号
	市级承担20%配套费用
	“安居玉丰镇鸡头寺村-玉丰镇新园社区”和“安居区柔刚街道顺安社区-三合碑社区”项目2020年8月开工，应分配补助资金216万元，建议今年按40%补助86万元，剩余部分明年预算安排。“船山区开善东路口至船山区凉水井乡”项目已于2019年完工，应分配补助资金91万元，建议全部补助到位；“五桥至凉水井(明星大道尾端改扩建项目）”2020年7月开工，应分配补助资金121万元，建议今年按40%补助48万元，剩余部分明年预算安排；“经开区黄连沱1社-新桥镇新桥村”2020年7月开工，应分配补助资金17万元，建议今年按40%补助7万元，剩余部分明年预算安排。“高新区遂宁西出口-金家沟街道办”2020年6月开工，应分配补助资金774万元，建议今年按40%补助309万元，剩余部分明年预算安排。


项目绩效目标

见附表一。

（三）项目自评步骤及方法
本次项目支出绩效评价，按照遂宁市财政局《关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件精神，以及项目预算申报情况，通过核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式，主要采用是否评分法、比率分值法、分级评分法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。 

本次项目支出绩效指标体系主要分为3个一级指标，分别为：产出指标70分，效益指标20分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初预算项目7个，申报金额2126.5万元。2020年增加1个项目（农环线改善提升规划设计项目），追减预算207.2万元，2020年预算下达金额1919.3万元（遂财建〔2020〕225号文件）。

资金计划、到位及使用情况

2020年专项项目资金是现代综合交通体系建设项目资金，属于市级财政补助资金，资金计划、到位及使用情况如下表。
	2020年专项项目资金计划、到位及使用情况表

	
	
	
	
	      单位：万元

	项目名称
	计划资金
	到位资金
	使用资金
	备注

	国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核资金（以奖代补）
	527.5
	522.39
	522.39
	二次分配资金到区县

	国省干线公路常养经费
	645
	624
	624
	二次分配资金到区县

	国省干线公路大中修工程市补资金
	562
	541
	541
	二次分配资金到区县

	国省干线公路大中修工程设计咨询费
	119
	45.1
	41.42
	按合同约定，预留3.68万元

	国省干线桥梁技术状况检测及维护费
	218.20
	67.1
	67.1
	二次分配资金到区县

	农环线改善提升规划设计
	
	104
	45
	结转资金2021年使用

	交通流量调查站建设及运行维护费
	24
	10.10
	10.10
	

	国省干道公路PQI季度检测服务费用
	30.8
	5.61
	5.61
	

	合计
	2126.5
	1919.3
	1856.62
	


其中：农环线改善提升规划设计是由国省干线公路大中修工程设计咨询费和国省干线桥梁技术状况检测及维护费调整，主要是为了遂宁市“四好农村路”省级示范市创建开展的工作。专项项目资金全部到位，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，加强资金监管，专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照预算资金性质、功能分类等规范处理。

三、项目实施及管理情况
专项经费项目共8个，分别如下：国省干线公路大中修工程设计咨询费；交通流量调查站建设及运行维护费；国省干道公路PQI季度检测服务费用；非扩权县国省干线公路常养经费；国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核资金（以奖代补）；国省干线桥梁技术状况检测及维护费；国省干线公路大中修工程市补资金；农环线改善提升规划设计。

项目组织架构及实施流程。

开展的工作有，一是指导辖区开展国省干线公路日常养护工作。二是组织开展国省干线公路大中修工程设计工作，设计成果及批复交辖区实施。三是组织开展国省干线公路桥梁技术状况评定工作。四是管理自动交通流量调查站的设施设备的建设和维护事宜。五是组织开展全市国省干道公路PQI检测工作。六是开展国省干线养护考核与全市桥梁养护管理年度考核，根据考核结果兑现以奖代补资金。七是完成对遂宁市现代农业产业一体化大环线项目（简称农环线）按区县分为五段（船山区、射洪市、大英县、蓬溪县、安居区）的独立规划设计。

项目管理情况。

严格执行单位“三重一大”相关程序，按照资金数额和所属项目，采取相符合的政府采购及招投标程序。如国省干线公路大中修工程设计、桥梁技术状况评定和农环线改善提升规划设计，均通过招标代理对项目进行公开招投标。公路PQI检测和交通流量调查站管理维护采用直接委托。常养经费、以奖代补、市补资金、桥梁技术状况检测及维护费，我单位提出二次分配方案，由财政局直接拨付各辖区交运局，结合巡路检查和专项工作情况予以指导督促。

项目监管情况。

相关工作安排和资金支付事宜均有单位会议纪要确认。公开招标过程中，业主代表和监督代表分别由不同科室派员，全过程视频监督，事后签字确定。直接委托项目，均按照上级部门相关规定落实。日常养护和专项工作，结合年度目标任务和上级通报文件等，全力推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。
一是完成21.055公里普通国省干线路况改善提升工程的设计和咨询工作。二是交通流量调查站新建两个，维修一个。我市交调工作在全省考核得分中位居前列。三是国省公路路况PQI得分93.7，创“十三五”国道路况最高水平。四是船山区、安居区、河东新区和经开区的普通国省干线公路共178.262km日常养护到位，路况保持较好。五是全市现有国省道361.33公里，公路桥梁1076座计32212延米全部纳入管养范围。六是完成国道桥梁定期检查，加强桥梁整治工作，确保了国道一、二类桥占比达90%以上。七是指导辖区实施路况改善提升工程26.876公里。八是已初步完成对农环线173公里按区县分为五段（船山区、射洪市、大英县、蓬溪县、安居区）的独立规划设计。

（二）项目效益情况。
普通国省干线公路是市、县间的重要交通枢纽，是社会经济发展的重要基础设施。与铁路、高速公路同为我市交通运输的主通道，目前普通公路绝大部分路段免费通行，需要财政投入，用于道路的日常管理和维护，确保路况良好，防护设施齐备，路容路貌整洁等。我市各级公路管养单位责任落实，日常养护开展有序，普通国省干线公路长期保持较好的路况水平，极少出现因为灾毁等原因长时期断道无法通行的情况。农村公路是乡村振兴的基础设施保障，农环线改善提升形成了以173公里农环线为主轴，产业园区、扶贫基地、美丽乡村、综合驿站为节点的“交通+乡村振兴”示范廊道，构建了“一环多线、一园多环、一村多路”环形路网，完成了农环线美丽风景线整体包装升级，将交通文化与绿色公路、生态公路、旅游公路有机结合，美化路域环境，增添公路魅力。

五、评价结论及建议
（一）评价结论。（附评分表：附表二）
 本次专项项目绩效评价的8个项目，其中：评价等级为“优”的项目 7 个，评价等级为“良”的项目 1 个。

1.国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核（以奖代补）：项目支出绩效自评分为100分，评定等级为“优”。

2.国省干线公路常养经费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

3.国省干线公路大中修工程市补资金：项目支出绩效自评分别为94.34分，评定等级为“优”。

4.国省干线大中修工程设计及咨询费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

5.国省干线桥梁检测及维护费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

6.交通流量调查站建设及运行维护费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

7.国省干道公路PQI季度检测服务费用：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

8.农环线改善提升规划设计：项目支出绩效自评分别为88.7分，评定等级为“良”。

具体详见附表二《2020年度专项预算项目支出绩效自评表》。

（二）存在的问题。
公路养护设计、桥梁检查和设备设施建设因建设周期和建设程序等原因，部分资金需跨年支出，年度绩效不能完全反映开展情况，同时市级补助日常养护等经费，也较难进行定量的考核评判。农环线建设存在的以下问题：层次及整体色彩较杂乱、单调，不清晰、与市上农环线建设大主题不统一、不契合；缺乏符合遂宁地方特色的亮点或目前的亮点打造不足，示范引领效果欠佳；公路环境及风貌有待提升，公路路域环境整治需加强，局部病害整治和设施亟需完善。

（三）相关建议。
建议对日常性的支出费用，采用较为宽松的考核方式。各辖区参照农环线改善提升规划设计文本和市上农环线建设主题风格对辖区内农环线进行整体改善提升和提质增效，深度提取和挖掘辖区内具有地方特色的亮点因素，最大化发挥地方农村公路与地方文化的深度结合，各辖区应在相应时间内对辖区内的路域环境进行整治完善和提升，对于局部公路病害和设施要及时整改完善。

                               遂宁市公路事业发展中心

                              2021年7月30日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

3

