遂宁市交通运输局

关于深化安全生产“五预”工作机制全面开展

“大排查、大曝光、大整治”行动发现

问题隐患的通报（第二十三期）

各县（市、区）交通运输局，市直园区建设与交通运输局，局属有关单位：

按照深化安全生产“五预”工作机制全面开展“大排查、大曝光、大整治”行动统一安排部署，遂宁市交通运输局聚焦交通运输行业工程建设领域，采取深入一线现场检查等方式，全面开展隐患排查整治，现将排查发现的典型问题隐患5项进行通报，请相关辖区交通运输主管部门督促企业切实做好问题整改，请其他单位举一反三，抓好问题隐患排查整治，确保行业安全形势稳定。

附件：问题隐患大排查通报台账清单（第二十三期）

  遂宁市交通运输局

                    2025年11月28日

附 件 
问题隐患大排查通报台账清单（第二十三期）
	序号
	检查时间
	检查点位
	问题隐患描述
	现场照片
	是否属于重大事故隐患
	整改时限
	完成情况

	1
	2025.11.20
	遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第二批
	现场道路临边防护缺失
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	否
	2025.12.15
	正在整改

	2
	2025.11.20
	遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第二批
	现场一处基坑临边防护缺失。
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	否
	2025.12.15
	正在整改

	3
	2025.11.20
	遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第二批
	现场施工区域与周边村道交界处未设置安全警示标识牌。
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	否
	2025.12.15
	正在整改

	4
	2025.11.20
	安居区琼江流域农村公路及桥梁整治建设项目
	CV59路段基坑局部塌方，未采取任何支护措施。
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	否
	2025.12.15
	正在整改

	5
	2025.11.20
	安居区琼江流域农村公路及桥梁整治建设项目
	老鹰岩桥段便道临边防护栏杆缺失、安全警示标识牌。
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	否
	2025.12.15
	正在整改


